БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

БӨРЙӘН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

КЫПСАК  АУЫЛ ХАКИМИАТЕ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ

453583,Әбделмәмбәт ауылы, Бабсак урамы, 4

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПЧАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН

453583, д. Абдулмамбетово, ул. Бабсак, 4

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42

ҠАРАР						     	   	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  март 2021 г.	       			№  03-п	 	       «03» марта 2021 г.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ, Администрация сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ в 2021 году, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

- план привлечения сил и средств при наводнении по СП Кипчакский сельсовет на период весеннего паводка 2021 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений сельского поселения в период весеннего паводка, обеспечить назначение людей, выделение техники и плавсредств в указанные сроки по заявкам Администрации сельского поселения

3. Рекомендовать директорам школ организовать дежурство во время весеннего паводка из числа учителей и родителей. Провести разъяснительную работу с работниками школы в предпаводковые и паводковые периоды, инструктаж по технике безопасности  с учащимися о правилах поведения во время весеннего половодья.

4. Рекомендовать:

-еженедельно предоставлять информацию об оперативной обстановке на подведомственной территории в ЕДДС МР Бурзянский район в период весеннего половодья начиная с 20 марта 2021 года.

5. Постановление Администрации СП Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ от 13 марта 2020 года № 09-п признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                				Ф.И. Баязитов

Приложение № 1

к постановлению №03 от 03.03.2021 г

Состав противопаводковой комиссии сельского поселния Кипчакский сельсовет муниципального района

Бурзянский район РБ

1. Баязитов Ф.И.- председатель комиссии, глава сельского поселения Кипчакский сельсовет

2. Масягутов Х.Х. - заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

3. Утябаев И.Р.   –  Директор МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово

4. Сайфитдинов И.Ф. – Лесничий Южно-Узянского лесничества

5. Галин С.Х. – бригадир бригады «Кипчак»

6. Шамигулов Я.Б. – КФХ

7. Аюпова Г.А. – Директор МОБУ ООШ д. Кильдигулово

8. Искужин К.Ф. – староста, индивидуальный предприниматель

9. Билалов А.М. – индивидуальный предприниматель

10. Мухаметгалин Ф.А. – староста д.Малый Кипчак

СОГЛАСОВАНО	                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Председатель КЧС и ОПБ                                                                      Глава сельского поселения

муниципального района 							Кипчакский сельсовет

района Бурзянский район 							муниципального района

Республики Башкортостан 							Бурзянский район

Республики Башкортостан

___________Н.С. Сафин                                                                            __________Ф.И. Баязитов

05.03.2021 г.                                                                                                05.03.2021 г.

Приложение № 2

к постановлению

№03-п от «03» март 2021 г.

План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий в сельском поселении Кипчакский с/с, организациях, утверждение планов мероприятий по подготовке и пропуску паводка | Глава сельского поселения Баязитов Ф.И., руководители организаций, предприятий | до 20.03.2021 |
| 2 | Уточнение системы связи и порядок оповещения населения об угрозе подтопления. Назначение в подтапливаемых населённых пунктах ответственных должностных лиц по обеспечению связи и оповещению населения с проведением тренировок по оповещению | Глава сельского поселения | с 20.03.2021 |
| 3 | Обеспечение устойчивой связью членов противопаводковой комиссии и ЕДДС муниципального района, с населёнными пунктами | Глава сельского поселения, руководители организаций | с 20.03.2021 |
| 4 | Проведение сходов граждан в подтапливаемых населённых пунктах, информирование и доведение подготовительных мероприятий к паводку, взрывным работам, формирование аварийно-спасательных бригад из числа ДПД (ДПК) и НАСФ | Глава сельского поселения | до 15.04.2021 |
| 5 | Обеспечение сформированных аварийно- спасательных бригад необходимыми плавсредствами, транспортом, шансовыми инструментами, аварийным запасом материалов, проведение с ними инструктажей по подготовке и проведению аварийно-спасательных работ по искусственному ослаблению льда (проведение чернения льда посыпкой шлаком, гравием и распиловкой затороопасных участков), а также по эвакуации людей на безопасные участки населённого пункта | Глава сельского поселения, руководители организаций, предприятий | до 15.04.2021 |
| 6 | Подготовка автотранспорта, инженерной и другой спецтехники, для возможной эвакуации населения из зон затопления, а также для берегоукрепительных и других аварийно- спасательных работ | руководители организаций, предприятий | до 15.04.2021 |
| 7 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавсредств составленных договоров с населением на использовании, индивидуальных резиновых и моторных лодок на период паводка | Глава сельского поселения, руководители организаций, предприятий | с 01.04.2021 |
| 8 | Организация и проведение ледорезных работ, и чернение льда на всех затороопасных участках рек, с соблюдением мер безопасности на льду и при обращение с ледорезными приспособлениями. | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия | в период с 28.03.2021 г. по 01.04.2021 г. |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц в социально значимых объектах, попадающих в зону подтопления (затопления), | Глава сельского поселения, руководители организаций, предприятий | С 15 апреля по завершению паводка. |
| 10 | Обмен информацией о паводковой обстановке ЕДДС муниципального района | Глава сельского поселения | С 15 апреля по завершению паводка. |
| 11 | Обеспечение информацией и распространение памяток среди населения на тему - «Действия в случае угрозы возникновения паводка, наводнения» | управляющий делами Тулькубаева Т.А. | до 15.04.2021 |
| 12 | Приведение в готовность пунктов временного размещения граждан из возможных зон подтопления (затопления) предусмотрев первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения всем необходимым на период паводка по нормам | Глава сельского поселения, противопаводковая комиссия | до 15.04.2021 |
| 13 | Осуществление аналитического контроля за паводковой ситуацией на территории района и представление информации в районную противопаводковую комиссию | Противопаводковая комиссия | на период паводка |
| 14 | Представление обобщённой информации по итогам пропуска половодья 2020 года с представлением данных о нанесённом ущербе. | Глава сельского поселения | до 20 мая 2021 |

Управляющий делами                                                     Т.А. Тулькубаева

План

привлечения сил и средств при наводнении  по СП Кипчакский сельсовет

|  | Наименование организации | Привлекаемые силы и средства |
| --- | --- | --- |
|  | СП Кипчакский сельсовет | рабочие | Автомобили | тракторы | лодки | Ответственные лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СП Кипчакский сельсовет | 2 | 1 |  | 1 | Баязитов Ф.И 3-64-84 (дом) |
| 2 | СПК «Урал» | 2 |  | 1 |  | Галин С.Х. 89371698432(дом) |
| 3 | МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово | 4 | 2 |  | 1 | Утябаев И.Р. 3-64-64(дом) |
| 4 | МОБУ СОШ д.Кильдигулово | 2 |  |  |  | Аюпова Г.А. 3-54-15(раб) |
| 5 | МОБУ НОШ д.Малый Кипчак | 1 |  |  |  | Насырова Г.В. 3-10-81 (раб) |
| 6 | ФАП д.Абдулмамбетово | 1 |  |  |  | Гарифуллина А.Р. 3-34-03 (раб) |
| 7 | ФАП д.Кильдигулово | 1 |  |  |  | Миндигулова Т.З. 3-54-22 |
| 8 | КФХ «Шамигулов Я.Б.» | 4 |  | 2 |  | Шамигулов Я.Б. |
| 9 | КФХ «Хисаметдинов И.Х.» | 4 |  | 2 |  | Хисаметдинов И.Х. |
| 10 | КФХ «Мухаметгалин Ф.А.» | 2 |  | 1 |  | Мухаметгалин Ф.А. |

Управделами сельского поселения:					Т.А. Тулькубаева