БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

БӨРЙӘН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

ҠЫПСАҠ  АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ

453583,Әбделмәмбәт ауылы, Бабсаҡ урамы, 4

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИПЧАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН

453583, д. Абдулмамбетово, ул. Бабсак, 4

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42

#### ҠАРАР						  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21»  март 2014 йыл		№ 4		«21» марта  2014 гада

На основания постановления администрации муниципального района Бурзянский район и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков 2014 года, а также защиты населения, сохранения материальных ценностей и сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- создать противопаводковой комиссии сельского поселения муниципального района Бурзянский район РБ, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- создать аварийной бригады в населенных пунктах СП Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ для оказания помощи населению, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения муниципального района Бурзянский район РБ в 2014 году, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  себя

Глава администрации сельского

поселения Кипчакский сельсовет

муниципального района

Бурзянский район

Республики Башкортостан 				   Г.М.Шамигулов

Приложение № 1

к постановлению

№ 4 от «11» марта 2013 г.

Состав противопаводковой комиссии муниципального района

Бурзянский район РБ

1. Шамигулов Г.М.    -глава администрации СП Кипчакский сельсовет –    председатель комиссии

2. Утябаев И.Р.	        - Директор МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово -  заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

3. Яхин В.С.   –  председатель СПК «Урал»

4. Сайфитдинов И.Ф. – Лесничий Южно-узянского лесничества

5. Тулькубаев А.А.. – бригадир бригады «Кипчак»

6. Шамигулов Я.Б. – КФХ

7. Курмангулова Ф.А. – Директор МОБУ ООШ д. Кильдигулово

8. Искужин К.Ф. – староста, депутат 9-округа, индивидуальный предприниматель

10. Хурамшин Р.Р. – депутат  6-го округа Малый Кипчак

11. Утябаев Р.К. – депутат 5-го округа

Управляющий делами 			Р.С.Сайфитдинов

Приложение № 2

к постановлению

№ 4 от «21» марта 2014г

Состав аварийной бригады в населенных пунктах СП Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ для оказания помощи населению (по согласованию)

- д. Абдулмамбетово

  - Назаргулов Камил – тракторист СПК «Урал» - ДТ-75 с лопатой

  - Касимов Ражап – водитель СПК «Урал», Камаз

  - Галиакберов Ильдар– Предприниматель – МТЗ-82 с тележкой

  - Усманов Ишдавлет –тракторист КФХ «Шамигулов Я.Б.» ДТ-75 с лопатой

- д. Кильдигулово

  - Билалов Сагит – Владелец МТЗ-82 с куном и тележкой

  - Мухамедьянов Зульфра – МТЗ-82 с тележкой

  - Билалов Айрат – ДТ-75 с лопатой

  - Искужин Карим – депутат 9-округа – МТЗ-82 с тележкой, Камаз

- д. Малый Кипчак

  - Кагарманов Фаниль – частный трактор МТЗ-82 и Камаза

  - Мухаметгалин Фидан – частный трактор МТЗ-82 с лопатой

Управляющий делами 			Р.С.Сайфитдинов

Приложение № 3

к распоряжению

№ 4 от «21» марта 2013г

План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории муниципального района Бурзянский район РБ в 2014 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести среди населения разъяснительную работу | До 25 марта | Депутаты, паводковая комиссия |
| 2 | Определить возможных затопляемых зон | До 25 марта 2014 | Паводковая комиссия |
| 3 | Предупредить письменно, ознакомить под роспись хозяев материальных ценностей находящихся на возможных затопляемых зонах | До ледохода | Паводковая комиссия |
| 4 | Бесперебойное освещение улиц и берегов в населенных пунктах расположенных в возможных затопляемых зонах в темное время суток | Постоянно | Администрация СП |
| 5 | Разработать и утвердить безопасные маршруты движения школьников и детей дошкольного возраста при следовании в школу, детский сад и обратно | До ледохода | Школы и детсады д. Абдулмамбетово д. Кильдигулово д. Малый Кипчак |
| 6 | Определить возможные места заторов | До 25 марта 2013 | Поводковая комиссия |
| 7 | Мост через реку «Узян» в деревне Малый Кипчак, подготовить безаварийному и без заторному пропуску ледохода и паводка | До 25 марта 2013 | Паводковая комиссия |
| 8 | Организовать круглосуточный дежурства с привлечением руководителей хозяйств, учреждений и организаций во время ледохода и паводка | Во время ледохода и паводка | Паводковая комиссия |

Управляющий делами 			Р.С.Сайфитдинов